## 网站对外部的建议

* 网站是以微信公众号为入口-确认
* 公众号有家长的流量、路人的流量-确认
* 对外需要设计招生服务-需要详细方案
* 如何设计宣传、推广、展示、营销-确认WEB平台展示，需要详细方案

## 系统内部方案讨论

* 【会员】激活方式：申请/审核制-确认
* 确认功能需求是否完善-确认基本功能可行
* **页面展示逻辑-需要参考成熟竞品逻辑和设计**
* 公共号编辑助理-项目尾声考虑
* 多媒体托管-待实践视效果决定
* 公司化企业化-服务器、域名使用公司名义申请

## 工程计划时间线

9.23 创建微信讨论群

收集付费内容展示案例

**参考成熟竞品逻辑和设计，讨论页面展示解决方案**

**期间准备管理员基本功能开发**

9.29周日确认页面展示逻辑

10.9下午讨论，准备PPT（包括演示需要硬件）

10.10完成阿里云云服务器公司申请（需要对公付款账户）

10.10完成微信公众号认证申请（需要对公付款账户）

10.10公司域名申请（需要决定域名名，如‘teresalanguagecenter.com’）